ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ไตรมาสที่ 3)

************************************

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน  2560 ) สำหรับครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 100,000.- บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราคาเกิน 1,000,000.-บาท นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน  2560 ) สำหรับครุภัณฑ์ที่ราคาเกิน 100,000.- บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ราคาเกิน 1,000,000.-บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60

| แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ไตรมาสที่ 3 (,เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  |  |  | หมายเหตุ |
|  |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  | ประกาศสอบ | ลงนาม | การส่งมอบ |  | เงินนอก |  |  |  |
| ลำดับ |  | รายการ | จำนวน | จัดหาโดย | ราคาประกวดราคา | ในสัญญา |  | เงินงบประมาณ | งบประมาณ | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไปตาม |  |
| ที่ | งาน/โครงการ |  | หน่วยนับ | ใช้วิธี | (วัน / เดือน/ปี) | วัน / เดือน / ปี | วัน/เดือน/ปี | ( บาท) | หรือเงินสมทบ | แผน (/) | แผน (/) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( บาท) |  |  |  |
| 1 | เงินอุดหนุน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา | 1 แห่ง | ประมูล | 20 ต.ค.59 | 9 ธ.ค.59 | 10 เม.ย.60 |  | 6,988,100.00 | / |  |  |
|  | เฉพาะกิจ | แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนหาดปากเมง- |  | ราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | บ้านนาหละ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,508 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง |  | จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |